|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E1：需求分析 | | |
| 工作评估 | 需求总个数 | 6 |
| 小组工作评估 | 用例个数 | 6 |
| 非功能需求个数 | 2 |
| 需求报告字数 | 4375字 |
| 组员工作量评估 | 孟翰 | 完成1000字；难度中 |
| 苏若 | 完成900字；难度中  另有mpp项目计划文件 |
| 李璇 | 完成1100字；3个图表；难度中 |
| 孙敏芳 | 完成1200字；4个图表；难度中 |
| 阶段性数据统计 | 需求变更 | 测试数据发生改变 |
| 变更原因 | 原测试数据不易满足需求 |
| 变更工作量 | 800字 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E2：需求评审 | | |
| 工作评估 | 收到意见个数 | 9 |
| 修改个数 | 9 |
| 组员工作量评估 | 孟翰 | 修改200字；难度中 |
| 苏若 | 修改mpp；难度中 |
| 李璇 | 修改200字；难度中 |
| 孙敏芳 | 修改200字；难度中 |
| 阶段性数据统计 | 变更 | 对软件的需求以及说明书的质量进行修改 |
| 变更原因 | 根据课堂上老师和同学的点评，以及网上的互评记录 |
| 变更工作量 | 600字 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E5：更新或展示 | | |
| 小组工作评估 | 开发代码行数 | 900行 |
| 类的个数 | 7 |
| 组员工作量评估 | 孟翰 | 完成531行 |
| 苏若 | 完成124行 |
| 李璇 | 完成133行 |
| 孙敏芳 | 完成120行 |
| 阶段性数据统计 | 变更 | 针对程序运行结果的准确性以及效率进行调优 |
| 变更原因 | 根据课堂上老师和同学的点评，以及网上的互评记录 |
| 变更工作量 | 200行 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E6：任务计划 | | |
| 小组工作评估 | 计划任务个数 | 109 |
| 任务变更个数 | 21 |
| 组员工作量评估 | 孟翰 | 参与45个任务 |
| 苏若 | 参与43个任务 |
| 李璇 | 参与37个任务 |
| 孙敏芳 | 参与36个任务 |
| 阶段性数据统计 | 变更 | 针对需求文档进行任务五变更 |
| 变更原因 | 根据课堂上老师和同学的点评建议 |
| 变更工作量 | 21 |